# 회의록 B

바이오 수지(HanbitPoly) 품질승인 미팅

회의명   : 신소재사업부 - HanbitPoly 바이오 수지 품질승인 검토

일시       : 2026년 6월 24일(수) 10:00 ~ 11:40

장소       : 대전 연구소 2층 회의실 B

작성자   : 품질보증팀 정하늘 선임

참석자   : 신소재사업부, 품질보증팀, 구매팀, 법무/규제대응팀, (협력사) HanbitPoly 기술영업 2인 (총 9명)

# 1. 회의 목적

• HanbitPoly 사의 바이오 기반 폴리에스터 수지에 대한 정식 품질승인 여부 결정

• EU REACH 최신 등록 서류 검토 및 출하 일정 확정

# 2. 논의 내용

(1) 품질 시험 결과

• 인장강도, 내열성, 생분해도 등 8개 항목 사내 시험 완료. 7개 항목 기준 충족, 용융지수(MI) 1개 항목이 목표 범위 상단 초과.

• 품질보증팀: MI 편차는 로트 간 건조 조건 차이로 추정. 협력사에 건조 공정 표준화 요청 필요.

(2) EU REACH 서류

• HanbitPoly가 제출한 REACH 등록번호 및 SVHC(고위험성 물질) 비함유 확인서 최신본 검토. 2026년 5월 개정판 반영 확인.

• 법무/규제대응팀: 성적서 상 시험기관 인증범위(ISO 17025) 유효기간 재확인 요청. 1건 만료 임박 → 갱신본 수령 조건부.

(3) 출하 일정

• 초도 물량 5톤을 7월 둘째 주 입고 목표. 단, MI 편차 개선 로트 우선 출하 조건.

• 구매팀: 초도 단가 및 최소주문수량(MOQ) 협의 완료, 정식 계약서 초안 6/30 회람 예정.

# 3. 결정 사항 및 후속 조치

• 품질승인: 조건부 승인 (MI 편차 개선 + ISO 17025 갱신본 수령 시 정식 승인 전환)

• [협력사/HanbitPoly] 건조 공정 표준화 및 개선 로트 재시험 성적서 제출 → 7/1까지

• [법무/규제대응팀] 시험기관 인증 갱신본 확인 → 수령 즉시 공유

• [구매팀] 정식 계약서 초안 회람 → 6/30

• [품질보증팀] 조건 충족 확인 후 정식 승인 통보 → 7/8 목표